NUTRIMENTE

Piattaforma Clinica per Professionisti della Nutrizione

STIMA DEI COSTI DI SVILUPPO FREELANCER

Analisi completa per commissionare la piattaforma a un libero professionista

Versione documento: 1.0 – 25 maggio 2026 Portata: 24 moduli ¦ Mercato IT + Internazionale ¦ Stime orarie dettagliate

# 1. Panoramica della Piattaforma

Nutrimente è una piattaforma SaaS multi-tenant destinata a team di professionisti della nutrizione e della salute. Consente la gestione completa del ciclo clinico: dalla prenotazione online del paziente, alla cartella clinica, alla fatturazione, fino alla supervisione tra colleghi.

## Stack tecnologico

| Livello | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend | Laravel 11 (PHP 8.3) + Jetstream + Fortify |
| Frontend | Vue 3 + Inertia.js + Tailwind CSS 4 + Vite |
| Calendario | FullCalendar v6 (DayGrid + TimeGrid + Interaction) |
| Database | SQLite (dev) / PostgreSQL o MySQL (prod) |
| Code | Nixpacks (deploy) + Laravel Queue + Scheduler |
| Email | Laravel Mail – 5 template transazionali |

## Caratteristiche architetturali rilevanti per il costo

- Multi-tenancy reale: ogni team ha isolamento dati completo (modelli, policy, middleware dedicati).

- RBAC granulare con Spatie Permissions: ruoli multipli (owner, professional, patient) con policy Laravel.

- Real-time: messaggistica via canali con stato di lettura (richiede WebSockets o Pusher).

- Settore healthcare: il contesto clinico impone GDPR, audit log, consensi espliciti e gestione dati sensibili, che aumentano la complessità rispetto a un'app CRUD standard.

- Portale paziente separato: doppia interfaccia (area professionale + area paziente) con esperienze UX distinte.

# 2. Breakdown per Modulo e Ore Stimate

La tabella seguente dettaglia i 24 moduli identificati nell'analisi del codice sorgente. Le ore si riferiscono a sviluppo full-stack (backend Laravel + frontend Vue/Inertia) includendo test unitari e revisione.

| Modulo | Descrizione | Range ore | Ore centrali |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup & Architettura | Backend + DB schema + CI/CD base | 20–28 | 25 |
| Autenticazione (2FA, reset) | Jetstream/Fortify + 2FA + verifica email | 18–25 | 21 |
| Multi-tenancy & Team | Team, inviti, ruoli team, switch contesto | 25–38 | 30 |
| RBAC – Permessi granulari | Spatie Permissions + middleware + policy | 18–28 | 22 |
| Gestione Pazienti | CRUD + tag + cartelle + consensi + diagnosi | 35–50 | 42 |
| Profili Professionisti | Bio, curriculum, slug pubblico, specialità | 20–30 | 24 |
| Prenotazione Pubblica | Pagina pubblica + richieste + conf./rif. + mail | 35–52 | 42 |
| Calendario & Appuntamenti | FullCalendar + slot disponibilità + gestione | 40–58 | 48 |
| Fatturazione | CRUD fatture + righe + numerazione + PDF | 35–52 | 42 |
| Template & Documenti | Editor template + generazione documenti | 30–45 | 36 |
| Report & Template Report | Template clinici + generazione PDF | 28–42 | 34 |
| Messaggistica Real-time | Canali + WebSocket + stato lettura | 40–58 | 48 |
| Task Management | Attività interne con stato e assegnazione | 15–25 | 19 |
| Social & Content | Post per categorie, gestione contenuti | 15–22 | 18 |
| Sistema Notifiche | Notifiche in-app + badge + mark-as-read | 20–30 | 24 |
| Questionari con Scoring | Template domande + punteggi + portale paziente | 35–52 | 42 |
| Intervisioni | Sessioni di supervisione + link Google Meet | 15–24 | 18 |
| Audit Log | Tracciamento accessi e modifiche sensibili | 12–20 | 15 |
| GDPR & Consensi | Gestione consensi + privacy policy + revoca | 15–25 | 19 |
| Portale Paziente | Dashboard separata per i pazienti | 25–40 | 31 |
| Email Transazionali (×5) | Welcome, prenotazione, conferma, disdette | 15–24 | 18 |
| Testing & QA | Unit test + integration test + revisione | 35–52 | 42 |
| Deploy & DevOps | Nixpacks, env, queue worker, scheduler | 15–22 | 18 |
| UI/UX Refinement | Responsive, accessibilità, polish visuale | 22–38 | 28 |
| TOTALE |  | 583–880 | ~706 |

Stime basate su: analisi del codice sorgente (Laravel models, controllers, migrations, Vue pages). Range ore = [ottimistico, pessimistico]. Le ore centrali rappresentano la stima media realistica per un freelancer esperto nel stack Laravel/Vue.

# 3. Costi – Mercato Freelancer Italiano

Le tariffe orarie di riferimento per il mercato italiano si basano su profili pubblicati su piattaforme come Malt, Freelancer.it e contrattazioni dirette (2025/2026). I valori includono IVA esclusivamente se non diversamente indicato.

| Profilo | Tariffa/h | Costo totale (range) | Stima centrale |
| --- | --- | --- | --- |
| Junior (3–5 anni, es. Fiverr IT) | €30–45/h | €17.490–€39.600 | ~€26.122 |
| Mid-level (5–8 anni) | €50–70/h | €29.150–€61.600 | ~€40.948 |
| Senior Full-Stack (8+ anni) | €80–110/h | €46.640–€96.800 | ~€64.952 |

Nota: un freelancer junior potrebbe non avere esperienza con multi-tenancy, real-time e architetture SaaS healthcare – fattori che aumentano il rischio di rilavorazioni e ritardi.

## Raccomandazione per il mercato italiano

Per un progetto di questa complessità (SaaS multi-tenant, settore healthcare, real-time) si raccomanda un profilo mid-level o senior con esperienza specifica in Laravel + Vue e possibilmente in applicativi medicali. Il profilo mid-level offre il miglior rapporto qualità/prezzo, con una stima realistica attorno a €40.948 per la fase di sviluppo iniziale.

# 4. Costi – Mercato Internazionale (Upwork / Toptal)

Il mercato internazionale consente di accedere a profili senior a costi inferiori rispetto all'Europa occidentale, ma richiede attenzione a fuso orario, comunicazione e normative sulla privacy (il GDPR si applica comunque se i dati di pazienti europei sono trattati).

| Mercato / Profilo | Tariffa/h | Costo totale (range) | Stima centrale |
| --- | --- | --- | --- |
| Est. Europa (Upwork Junior/Mid) | $30–55/h | $17,490–$48,400 | ~$29,652 |
| Occ. Europa / Latam (Senior) | $65–100/h | $37,895–$88,000 | ~$57,892 |
| UK / USA (Toptal Senior) | $110–160/h | $64,130–$140,800 | ~$91,780 |

Prezzi indicativi in USD (2025/2026). Convertire in EUR al tasso corrente. Upwork applica commissioni ~10% sul lato cliente per contratti < $10.000.

# 5. Riepilogo Comparativo

| Scenario | Stima min. | Stima max. | Valore centrale |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – Junior | €17.490 | €39.600 | ~€26.122 |
| IT – Mid-level ★ | €29.150 | €61.600 | ~€40.948 |
| IT – Senior | €46.640 | €96.800 | ~€64.952 |
| Intl – Est. Europa | $17,490 | $48,400 | ~$29,652 |
| Intl – Occ. Europa / Latam ★ | $37,895 | $88,000 | ~$57,892 |
| Intl – UK/USA (Toptal) | $64,130 | $140,800 | ~$91,780 |

★ = scenario consigliato. Le ore totali stimate (scenario centrale) sono ~706 ore.

# 6. Fattori che Influenzano il Costo Finale

## Fattori che aumentano il costo

- Integrazione WebSocket / Pusher per la messaggistica real-time (richiede configurazione server dedicata).

- Conformità GDPR healthcare: richiede un DPA (Data Processing Agreement) e attenzione al trattamento dei dati clinici.

- Generazione PDF di fatture e report con layout personalizzati (es. dompdf o Browsershot).

- Integrazioni esterne non ancora presenti (es. sistemi di pagamento, video-call natives, ERP).

- Testing approfondito: l'ambito clinico richiede test di regressione e controllo della qualità più rigorosi.

- Cambio di requisiti in corso d'opera (scope creep): comune nei progetti healthcare, può aumentare i costi del 20–40%.

## Fattori che riducono il costo

- Uso di starter kit come Jetstream/Fortify (già adottato): riduce il tempo sull'autenticazione.

- Stack ben consolidato (Laravel + Vue + Inertia): ampia disponibilità di freelancer con esperienza diretta.

- Esistenza di requisiti chiari e documentazione funzionale fornita dal cliente prima dell'inizio.

- Riuso di librerie open-source (FullCalendar, Spatie, etc.) già integrate nel progetto.

## Costi ricorrenti post-sviluppo (non inclusi)

| Voce | Stima annuale |
| --- | --- |
| Hosting (Railway / Forge + VPS) | €600 – €2.400/anno |
| Database managed (PostgreSQL) | €300 – €900/anno |
| Email service (Mailgun / Postmark) | €120 – €600/anno |
| WebSocket server (Pusher / Reverb) | €0 – €600/anno |
| Backup & monitoring | €200 – €600/anno |
| Manutenzione e aggiornamenti | €2.000 – €8.000/anno (20–80 ore) |

# 7. Consigli Pratici per la Commissione

Prima di contattare freelancer, è opportuno predisporre la seguente documentazione per ottenere preventivi accurati e confrontabili.

## Documento di specifica funzionale

- Lista di tutti i moduli con descrizione delle funzionalità esatte richieste.

- Wireframe o mockup delle schermate principali (anche low-fidelity).

- Definizione dei ruoli utente e dei relativi permessi.

- Requisiti di integrazione con servizi terzi (se presenti).

## Come strutturare il contratto

- Preferire un contratto a ore (Time & Material) con cap mensile, anziché a corpo: riduce il rischio per entrambe le parti su un progetto complesso.

- Includere una clausola di code ownership: il codice deve essere interamente di proprietà dell'azienda al completamento.

- Richiedere un milestone plan con deliverable intermedi (es. ogni 2 settimane).

- Inserire un periodo di garanzia post-lancio (60–90 giorni) per bug fixing incluso.

- Richiedere documentazione tecnica e commenti nel codice come requisito contrattuale.

## Dove trovare freelancer qualificati

| Piattaforma | Mercato | Note |
| --- | --- | --- |
| Malt.it | Freelancer italiani ed europei | Ottimo per profili verificati in IT |
| Upwork | Internazionale | Vasto bacino, verificare portfolio |
| Toptal | Top 3% globale | Selezione rigida, costi alti ma affidabili |
| Freelancer.it | Italiano + internazionale | Adatto a ricerche con budget definito |
| LinkedIn | Rete professionale | Utile per referenze e contatti diretti |

Riepilogo esecutivo

Nutrimente è una piattaforma di livello professionale con ~706 ore di sviluppo stimate.

Il costo realistico per un freelancer mid/senior si attesta tra €29.150 e €80.960 (IT)

oppure tra $37,895 e $88,000 per profili internazionali.

Questo documento è stato generato automaticamente dall'analisi del codice sorgente della piattaforma Nutrimente. Le stime sono indicative e possono variare in funzione dei requisiti effettivi, del livello di dettaglio del capitolato e del profilo selezionato.